| Табела услова за израду Урбанистичког пројекта за изградњу брзе саобраћајнице IБ реда-Северна обилазница града Крагујевца -II фаза |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бр. | Назив | Добијени услови за предходни ПДР и Локацијеске услове (број/датум) |  |  | Достављени Број/датум | Пристигли Број/датум |
|  | Електродистрибуција Србије д.о.о. огранак ЕД Крагујевац, Ул. Слободе 7 | 15866/1од 05.05.2021. |  |  | 11-19072024/1 od 26.07.24. | 348938/1/2 26.09.2024. |
|  |  | 8W.1.0.0-277218/2 od 04.10.2022. |  |  |  |  |
|  |  | 8W.1.0.0-496062-23/2 od 07.12.2023. |  |  |  |  |
|  | Електромрежа Србије, Београд | 130-00-UTD-003-390/2021-002 од 09.04.2021.год. |  |  | 11-19072024/2 od 26.07.24. | 130-00-UTD-003-1514/2023/004 od 16.08.24. |
|  |  | 130-00-UTD-003-1514/2023 od 21.11.2023.god. |  |  |  |  |
|  | ЈКП Шумадија Крагујевац Ул. Индустријска 12, Крагујевац | 1-7307 od 30.03.2021. |  |  | 11-19072024/3 od 26.07.24. | 2-18394 od 29.07.2024. |
|  |  | 2-29244 20.11.2023. | 2 - 28029 07.11.2023. (зеленило) | 2-28193 08.11.2023. (чистоћа) |  |  |
|  | ЈП Путеви Србије Булевар краља Александра 282, Београд | 953-10769/21-1 od 20.05.2021. |  |  | 11-19072024/4 od 26.07.24. | 953-16236/24-1 Od 03.09.2024. |
|  | ЈП Србијагас НС, Сектор за развој, Аутопут 11, Нови Београд | 06-07/11984 од 04.06.2021.год. |  |  | 11-19072024/5 od 26.07.24. | 06-07-11/1687/1 od 02.09.2024. |
|  |  | 06-07-11/3639 од 13.12.2023.год. |  |  |  |  |
|  | Транспортгас Србија Сектор развоја и инвестиција Булевар ослобођења 5 Нови Сад |  |  |  | 11-19072024/6 od 26.07.24. | 02-02-4/318 od 07.08.2024. |
|  |  | 07-01-5/250 od 09.11.2023.god. |  |  |  |  |
|  | Министарстви одбране Сектор за материјалне ресурсе, Управа за инфраструктуру, Бирчанинова 5, Београд | 469-8-4/2021 од 20 април 2022 469-8-8/2021 од 26 јула 2022 |  |  | 11-19072024/7 od 26.07.24. | 13378-4 od 19.09.2024. |
|  |  | 18503-4 od 05.12.2023. |  |  |  |  |
|  | Завод за заштиту природе Србије Др Ивана Рибара бр. 19 Нови Београд | 03 број 021-891/4 од 01.06.2021.год. |  |  | 11-19072024/8 od 26.07.24. | 021-2974/2 od 11.09.2024. |
|  |  | 03 број 021-4014/2, od 15.11. 2023. |  |  |  |  |
|  | Енергетика доо, Првослава Раковића 4, Крагујевац | 906/21 M.S. од 31.3.2021. |  |  | 11-19072024/9 od 26.07.24. | 214/24MS 9.08.2024. |
|  |  | 589/23 M.S. од 14.11.2021. |  |  |  |  |
|  | ЈП Србијашуме, Булевар Михаила Пупина 113, Београд | 5466 од 19.04.2021.год. |  |  | 11-19072024/10 od 26.07.24. | 12992 od 29.08.2024. |
|  |  | 17651 od 06.12.2023.god. |  |  |  |  |
|  | Телеком Србија Предузеће за телекомуникацију а.д. Таковска бр. 2 Београд | 122693/2-2021 од 01.04.2021. |  |  | 11-19072024/1 od 26.07.24. | 341738/3-2024 od 30.08.2024. |
|  |  | 482574/3-2023 од 28.11.2023. |  |  |  |  |
|  | ЈКП Водовод и канализација, Краља Александра I Карађорђевића 48, Крагујевац | 4078/1 од 26.03.2021.год. |  |  | 11-19072024/11 od 26.07.24. | 7204/1 od 07.08.2024.god. Poslato mailom bez situacije |
|  |  | 10179/1 од 10.11.2023. |  |  |  |  |
|  | Завод за заштиту споменика културе Крагујевац zavod@kulturnonasledje.com | 439-02/1 од 23.04.2021. |  |  | 11-19072024/12 od 26.07.24. | 2277-02/1 0d 15.08.2024. |
|  |  | 3137- 03 од 07.11.2023. год. |  |  |  |  |
|  | SBB Српске кабловске мреже Булевар Пека Дапчевића 19 11000 Београд | Добијени у оквиру ЛУ: LU -213/2023 od 05.12.2023. |  |  | 11-19072024/13 od 26.07.24. | :LU-170/2024 Датум: 14.8.2024. |
|  | CETIN D.O.O. BEOGRAD – NOVI BEOGRAD, Omladinskih brigada 90 11070 Beograd Tel: +381 63 444 222 E-mail: info@cetin.rs | Добијени у оквиру ЛУ: 33/333/23 од 29.11.2023. |  |  | 11-19072024/14 od 26.07.24. | 52/211/24 Od 29.07.24. |
|  | Републичка дирекција за воде, Немањина 22-26, Београд | Добијени у оквиру ЛУ: 000348208 2023 14843 000 000 000 001 од 06.12.2023. |  |  | 11-19072024/15 od 26.07.24. | 002297144 2024 14843 001 001 325 025 od 05.08.2024. |
|  | РС МУП Сектор за ванредне ситуације, Николе Пашића 2, Крагујевац | Добијени у оквиру ЛУ: 217 -9638/23-1 од 30.11.2023.год. и 217 -9636/23-1 од 30.11.2023.год. и |  |  | 11-19072024/16 od 26.07.24. | 217-5920/24-1 od 02.08.2024.god. |
|  | ЈВП Србијаводе ВПЦ Морава Ниш Трг краља Александра Ујединитеља 2 Ниш |  |  |  | 11-21082024/1 од 21.08.2024. | 8656/1 od 11.09-2024- Stiglo na mail 17.09.2024. |