# ДИНАМИКА САРАДЊЕ СА КОМУНАЛНИМ КУЋАМА

# И УСЛОВИ КОМУНАЛНИХ КУЋА

# Сектор: 		           Сектор за комуналну инфраструктуру

# Шифра задатка:	1054 ID

Назив задатка:             Урбанистички пројекат зa реконструкцију изведене деонице

Интерцептора - деоница 5

Број радног налога:	Наш број 350-1468/2022

Руководилац задатка: Александар Ранковић, дипл.грађ.инж.

Жељка Николић, дипл.инж.арх.

| Назив предузећа |  | Датум предаје захтева | Деловодни број | Датум |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Секретаријат за саобраћај - Одељење за планирање саобраћаја | 18.11.2022. | 344.5-660/2022 | 14.12.2022. |
| 2. | Секретаријат за јавни превоз – БГ метро и воз | 18.11.2022. | 346.8-82/2022 и 136-2/23 | 07.03.2023. и 13.03.2023. |
| 3. | БеоградПут | 18.11.2022. | 43646-1/2022 | 30.11.2022. |
| 4. | ЈП Путеви Београда | 18.11.2022. | 350-624/22 | 05.12.2022. |
| 5. | ЈКП „Београдски водовод и канализација “Служба за развој водовода’’ | 18.11.2022. | 72357/1 I4-1/2342/22 | 30.11.2022. |
| 6. | ЈКП „Београдски водовод и канализација “Служба за развој канализације’’ | 18.11.2022. | 72357/2 | 06.12.2022. |
| 7. | Електродистрибуција Србије | 18.11.2022. | Е-6142/22 | 01.12.2022. |
| 8. | АД „Електромрежа Србије“ Београд | 18.11.2022. | 130-00-УТД-003-1564/22-002 | 13.12.2022. |
| 9. | Предузеће за телекомуникације а.д. „Телеком Србија“ | 18.11.2022. | 475256/2-2022 | 29.11.2022. |
| 10. | ЈКП „Београдске електране“ | 18.11.2022. | РИ 87712/22 | 06.12.2022. |
| 11. | ЈП "Србијагас" , Сектор за развој | 18.11.2022. | 06-07-11/4010 | 22.12.2022. |
| 12. | ЈКП „Зеленило – Београд“ | 18.11.2022. | 24981/1 | 06.01.2023. |
| 13. | Секретаријат за заштиту животне средине | 18.11.2022. | 501.2-387/2022 | 15.12.2022. |
| 14. | Завод за заштиту природе Србије | 18.11.2022. | 021-3944/2 | 15.12.2022. |
| 15. | ЈКП „Градска Чистоћа“ | 18.11.2022. | 16103/2 | 22.11.2022. |
| 16. | РС Министарство унутрашњих послова, Сектор за ванредне ситуације, Управа за ванредне ситуације у Београду | 18.11.2022. | 217-692/2022 | 12.12.2022. |
| 17. | Министарство одбране- Сектор за материјалне ресурсе, Управа за инфраструктуру | 18.11.2022. | 21329-2 | 28.11.2022. |
| 18. | Градска општина Палилула | 18.11.2022. | / |  |
| 19. | Завод за заштиту споменика културе града Београда | 18.11.2022. | 0697/22 | 13.12.2022. |
| 20. | ЈП Путеви Србије | 29.01.2024. | 953-3375/24-1 | 08.02.2024. |
| 21. | ʺИнфраструктура Железнице Србијеʺ а.д. Београд | 29.01.2024. | 3/2024-284 | 15.03.2024. |

# Списак прибављених услова од комуналних предузећа и осталих надлежних институција