# ДИНАМИКА САРАДЊЕ СА КОМУНАЛНИМ КУЋАМА

# И УСЛОВИ КОМУНАЛНИХ КУЋА

# Сектор: 		            Сектор за комуналну инфраструктуру

Шифра задатка:	1056 ID

Назив задатка:             Урбанистички пројекат за изградњу Интерцептора - деоница 7

Број радног налога:	Наш број 350-1517/2022

Руководилац задатка: Снежана Крстић, с.маст.инж.грађ.

Александар Ранковић, дипл.грађ.инж.

| Назив предузећа |  | Датум предаје захтева | Деловодни број | Датум |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Секретаријат за саобраћај - Одељење за планирање саобраћаја | 24.11.2022. | 344.5-677/2022 | 02.12.2022. |
| 2. | Секретаријат за јавни превоз и БГ метро и воз | 24.11.2022. | 346.8-85/2022 и 128-2/23 | 16.03.2023. и 07.03.2023. |
| 3. | Београд Пут | 24.11.2022. | 44422-1/2022 | 30.11.2022. |
| 4. | ЈП Путеви Београда | 24.11.2022. | 350-627/22 | 05.12.2022. |
| 5. | ЈКП „Београдски водовод и канализација “Служба за развој водовода’’ | 24.11.2022. | 73564/1 I4-1/2390/22 | 01.12.2022. |
| 6. | ЈКП „Београдски водовод и канализација “Служба за развој канализације’’ | 24.11.2022. | 73564/2 I4-1/2389/22 | 12.12.2022. |
| 7. | Електродистрибуција Србије | 24.11.2022. | E-6243/22 | 13.12.2022. |
| 8. | АД „Електромрежа Србије“ | 24.11.2022. | 130-00-УТД-003-1565/22-002 | 13.12.2022. |
| 9. | Предузеће за телекомуникације а.д. „Телеком Србија“ | 24.11.2022. | 485846/2-2022 | 05.12.2022. |
| 10. | ЈКП „Београдске електране“ | 24.11.2022. | РИ 87713/22 | 06.12.2022. |
| 11. | ЈП "Србијагас" , Сектор за развој | 24.11.2022. | 06-07-U/3711/1 | 29.12.2022. |
| 12. | ЈКП „Зеленило – Београд“ | 24.11.2022. | 25696 1199 | 18.01.2023. |
| 13. | Секретаријат за заштиту животне средине | 24.11.2022. | 501.2-395/2022 | 15.12.2022. |
| 14. | Завод за заштиту природе Србије | 24.11.2022. | 021-4044/2 | 14.12.2022. |
| 15. | ЈКП „Градска Чистоћа“ | 24.11.2022. | 16460/2 | 29.11.2022. |
| 16. | РС Министарство унутрашњих послова, Сектор за ванредне ситуације, Управа за ванредне ситуације у Београду | 24.11.2022. | 217-703/2022 | 04.11.2022. |
| 17. | Министарство одбране- Сектор за материјалне ресурсе, Управа за инфраструктуру | 24.11.2022. | 21852-2 | 01.12.2022. |
| 18. | Градска општина Палилула | 24.11.2022. |  |  |
| 19. | Завод за заштиту споменика културе града Београда | 24.11.2022 | 0712/22 | 13.12.2022.. |

# Списак прибављених услова од комуналних предузећа и осталих надлежних институција